|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, logramos cumplir con el 100% de las tareas de la Fase 2. Lo que más facilitó el avance fue tener los roles bien definidos desde el inicio: Sebastián se concentró en la API en FastAPI y la base de datos, mientras que yo me enfoqué en las interfaces del técnico, el panel de supervisión y los reportes en PDF. La principal dificultad fue el llamado de atención del docente en el hito anterior, donde nos observó que teníamos mucho código backend pero poco avance visual demostrable. Eso nos obligó a ajustar el ritmo para conectar rápidamente las pantallas y asegurar que el evaluador pudiera ver y probar el flujo completo en funcionamiento.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Corregimos un problema práctico en el flujo de trabajo: nos dimos cuenta de que el técnico no puede aprobar su propia orden, así que implementamos en terreno la firma digital y validación QR del Encargado de Terreno bajo la Ley N° 19.799. En cuanto a la calidad de las fotos, dejamos operativo el filtro de OpenCV para rechazar imágenes borrosas directamente en el ingreso. De cara a la Fase 3, mantendremos el backend modular para que conectar Azure Blob Storage no afecte lo que ya funciona en local.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi desempeño de forma positiva. Como aspecto a mejorar, reconozco que al principio invertí demasiado tiempo puliendo detalles visuales secundarios antes de cerrar los flujos principales.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal duda es el nivel de exigencia que tendrá la comisión respecto al despliegue en la nube en comparación con la lógica funcional del sistema.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No. Según nuestro actual progreso todo va bien.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido fluido y colaborativo. Lo más destacable fue la capacidad de respuesta que tuvimos. El punto a mejorar es la gestión del tiempo con la documentación formal: solemos concentrarnos tanto en resolver el código y las pantallas que terminamos llenando los informes cerca del plazo límite.